アプリ内課金システム 実装プロセスガイド Vercel × Stripe Checkout × Supabase リアル犬育成アプリ｜ゴールド課金システム構築

## 📋 全体概要

本ドキュメントは「リアル犬育成アプリ」にアプリ内課金機能（ゴールド購入・Canis Royal ショップ）を実装するための、フェーズ別実装プロセスガイドです。

| 配信プラットフォーム | Vercel（Webブラウザ版） |
| --- | --- |
| 決済サービス | Stripe Checkout |
| データベース | Supabase（推奨） |
| 課金通貨 | ゴールド（Gold） |
| App Store / Google Play | 今回は対象外（Web専用） |

システム全体フロー

| 🎮 ゲーム画面 （フロントエンド） | → | ⚙️ Vercel API （バックエンド） | → | 💳 Stripe Checkout | → | 📡 Webhook （完了通知） | → | 🗄️ Supabase （DB） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PHASE 1 事前準備・環境構築 アカウント開設・初期設定（目安：1〜2日）

STEP 1-1｜Stripe アカウントの開設・設定

• https://stripe.com/jp にアクセスし、アカウントを作成

• ダッシュボード → 「商品カタログ」→ 以下の商品を登録

| 商品名（表示名） | 価格（円） | 付与Gold | Stripe Price ID（後で使用） |
| --- | --- | --- | --- |
| ゴールド 1,000個 | 100円 | 1,000 G | price_xxxx_100 |
| ゴールド 6,000個 | 500円 | 6,000 G | price_xxxx_500 |
| ゴールド 12,000個 | 1,000円 | 12,000 G | price_xxxx_1000 |
| ゴールド 180,000個 | 10,000円 | 180,000 G | price_xxxx_10000 |

⚠️ StripeダッシュボードでPrice IDを取得し、後のコード実装時に使用します

• Stripeダッシュボード → 「Webhook」→ エンドポイントを追加（後のStep 2-3で使用）

• テストモード・本番モード両方のAPIキーをメモしておく

STEP 1-2｜Supabase アカウントの開設・DB構築

• https://supabase.com にアクセスし、アカウント作成・新プロジェクト作成

• 以下のテーブルをSQL Editorで作成する

| テーブル名 | 主なカラム | 用途 |
| --- | --- | --- |
| users | id, username, created_at | ユーザー基本情報 |
| gold_balances | user_id, balance, updated_at | ゴールド所持量（最重要） |
| purchase_history | user_id, price_id, gold_amount, stripe_payment_id, created_at | 購入履歴・不正防止 |
| gold_transactions | user_id, amount, type（購入/消費）, item_id, created_at | ゴールド増減ログ |

• Supabaseの接続情報（URL・anon key・service role key）をメモしておく

⚠️ gold_balancesテーブルのbalanceはサーバーサイドのみ更新を許可するよう、Row Level Security（RLS）を必ず設定してください

STEP 1-3｜Vercel プロジェクトの環境変数設定

• Vercelダッシュボード → Settings → Environment Variables に以下を追加

| STRIPE_SECRET_KEY | Stripeの秘密鍵（sk_live_xxxx または sk_test_xxxx） |
| --- | --- |
| STRIPE_WEBHOOK_SECRET | StripeのWebhook署名シークレット（whsec_xxxx） |
| NEXT_PUBLIC_STRIPE_PUBLISHABLE_KEY | Stripeの公開鍵（pk_live_xxxx） |
| SUPABASE_URL | SupabaseのプロジェクトURL |
| SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY | SupabaseのService Role Key（管理者権限） |
| NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY | SupabaseのAnon Key（公開用） |

⚠️ SECRET_KEY・SERVICE_ROLE_KEYは絶対にフロントエンドのコードに書かないこと。必ずVercelの環境変数として管理すること

PHASE 2 バックエンドAPI開発 Vercel Functionsの実装（目安：3〜5日）

STEP 2-1｜ユーザー認証・ログイン機能の実装

ゴールドはユーザーIDに紐付いて管理されるため、「誰が買ったか」を特定できるログイン機能が必要です。

• Supabase Authを使ったメール認証またはGoogleログインを実装

• ログイン状態でのみ購入・消費が可能な状態にする

• ゲーム起動時にユーザーIDを取得→ gold_balancesから残高を取得して表示

✅ Supabase AuthはSupabaseと自動で連携されており、追加の設定なく user_id が使えます

STEP 2-2｜Stripe決済セッション作成 API

ファイル：/api/create-checkout-session.js

このAPIは、ゲーム画面の「購入」ボタンを押したときに呼び出されます。

• 受け取るデータ：userIdとpriceId（どの商品を買うか）

• StripeのCheckoutセッションを作成し、決済用URLを返す

• success_url（決済成功後の遷移先）とcancel_url（キャンセル時の遷移先）を設定

• metadata にuserIdとgoldAmountを埋め込む（Webhook受信時に使用）

⚠️ ゲーム画面からStripeに直接アクセスさせないこと。必ずこのAPIを経由させること（不正防止のため）

STEP 2-3｜Stripe Webhook API（ゴールド自動付与） 【最重要】

ファイル：/api/webhook.js

決済完了後、StripeからこのAPIに「支払い完了通知」が届きます。このAPIがゴールドをDBに付与します。

• 受け取るイベント：checkout.session.completed

• 署名検証：stripe.webhooks.constructEvent() で通知の正当性を確認

• metadataからuserIdとgoldAmountを取り出す

• Supabaseのgold_balancesテーブルのbalanceを加算

• purchase_historyに購入記録を保存

• gold_transactionsにログを記録

⚠️ 署名検証を省略するとなりすましによる不正ゴールド付与が可能になります。必ず実装してください

✅ ユーザーがブラウザを閉じた後でも、StripeからVercelへのWebhookは届くため、確実にゴールドが付与されます

STEP 2-4｜ゴールド残高取得 API

ファイル：/api/get-gold-balance.js

ゲーム画面が起動・ショップ画面表示時にゴールド残高を取得するAPIです。

• 受け取るデータ：userId

• Supabaseのgold_balancesテーブルから残高を取得して返す

⚠️ 残高をフロントエンド側のメモリだけで管理すると、チートによる不正増加が可能になります。常にDBから取得・同期してください

STEP 2-5｜ゴールド消費 API（Canis Royalでの購入）

ファイル：/api/consume-gold.js

Canis Royalでアイテムを購入する際にゴールドを消費するAPIです。

• 受け取るデータ：userId、itemId、goldCost（アイテムのゴールド価格）

• サーバー側でアイテムのゴールド価格を再確認（クライアント送信値を信用しない）

• 残高不足チェック：balance >= goldCost を確認

• gold_balancesのbalanceからgoldCostを減算

• gold_transactionsにログを記録（type: 'consume'）

⚠️ アイテム価格はサーバー側のアイテムテーブルから取得して検証すること

PHASE 3 ゲーム内フロントエンド実装 Gold表示・Canis Royal画面・購入フロー（目安：3〜5日）

STEP 3-1｜ゴールド表示の実装

• メイン画面・Canis Royal画面に現在のゴールド所持量を表示

• ゲーム起動時・各画面表示時に /api/get-gold-balance を呼び出して最新値を表示

• コイン（通常通貨）と区別するため、金色アイコン＋「G」表示などデザイン上区別を明確に

STEP 3-2｜Canis Royal 遷移ボタンの実装

• メイン画面の右上・通常ショップボタンのすぐ下に、金色（#FFD700）のボタンを追加

• ボタンには城・王宮をイメージした絵文字を付与（例：🏰 🗝️ 👑）

• Canis Royalの出現条件（以下いずれか）を満たしていない場合はボタンを非表示

• ①ショップで生涯累計500コインの買い物を達成した翌日07:00以降

• ②生後5週目（子犬期）の最終日23:59を迎えた翌日07:00以降

• 出現条件達成時：メイン画面中央に手紙風ウィンドウでアナウンスを表示（文面は指示書通り）

STEP 3-3｜Canis Royal 画面の実装

• 背景画像：Canis Royal_image_0.png をスマホ画面に全面表示

• 各ウィンドウを30%透過させる（opacity: 0.7）

• BGM：Canis Royal_bgm_0.mp3 をループ再生

• 左上に「メインへ」ボタン、右上に「クローゼット」ボタンを配置

• 現在のゴールド所持量を画面上部に表示

• メニューは「購入」と「両替商」の2つのみ（「売却」ボタンは設置しない）

• アイテムリスト：Canis Royal_goods.xlsx のデータを反映（AE列「その他効果」まで）

STEP 3-4｜両替商（購入）フローの実装

以下の交換レートで購入ボタンを配置します。

| 購入金額 | 付与ゴールド | 単価（円/Gold） | 特典 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100円 | 1,000 G | 0.10円/G | 基本レート |
| 500円 | 6,000 G | 0.083円/G | +20%お得 |
| 1,000円 | 12,000 G | 0.083円/G | +20%お得 |
| 10,000円 | 180,000 G | 0.056円/G | +44%お得 |

• 購入ボタン押下 → /api/create-checkout-session を呼び出し

• 取得した決済URLにページ遷移（Stripeの決済ページへ）

• 決済完了後 → success_url のページに戻り「購入完了」メッセージ表示

• キャンセル時 → cancel_url のページに戻り「キャンセルされました」メッセージ表示

• 戻ってきた後にゴールド残高を再取得して表示を更新

✅ success_urlはゲームのCanis Royal画面に設定すると、購入後すぐにゴールドを使えて体験が良くなります

PHASE 4 テスト・品質確認 Stripeテストモードでの動作確認（目安：2〜3日）

STEP 4-1｜Stripeテストモードでの決済テスト

• Stripeテスト用カード番号（4242 4242 4242 4242）で決済テストを実施

• 以下のシナリオを確認する

• 正常購入 → ゴールドが正しく付与されるか

• 決済キャンセル → ゲーム画面に正しく戻るか

• Webhookが届かなかった場合の動作（StripeダッシュボードでWebhook再送信）

• purchase_historyとgold_transactionsに正しく記録されているか確認

STEP 4-2｜不正操作テスト・セキュリティ確認

• ブラウザの開発者ツールでゴールド数値を書き換えた場合、次の画面更新で正しい値に戻るか確認

• APIに不正なuserIdやgoldAmountを送った場合、適切にエラーが返るか確認

• Webhook署名検証が正しく動作しているか確認

STEP 4-3｜UX・表示確認

• 各購入プランのゴールド付与数が正しく表示されているか

• Canis Royalの出現条件が正しく動作しているか

• 手紙風アナウンスウィンドウが正しく表示されるか（文面・デザイン）

• ゴールド残高の表示が購入・消費後に即時更新されるか

PHASE 5 本番リリース Stripeを本番モードに切り替えてリリース（目安：1日）

STEP 5-1｜Stripeを本番モードへ切り替え

• Stripeダッシュボードで「本番モード」に切り替え

• 本番用APIキー（pk_live_xxxx / sk_live_xxxx）を取得

• Vercelの環境変数を本番用キーに更新

• 本番用Webhookエンドポイントを登録（テスト用とは別に設定）

• 本番用商品（100円〜10,000円）をStripeに登録し、Price IDを更新

STEP 5-2｜特定商取引法に基づく表記の確認

デジタルコンテンツの販売にあたり、以下のページをWebサイトに設置してください（日本の法律上必須）。

• 特定商取引法に基づく表記ページ（販売者名・連絡先・返品ポリシーなど）

• 利用規約ページ

• プライバシーポリシーページ

• 購入前に「利用規約に同意する」チェックを促す UI

⚠️ 未成年ユーザーへの対応（親権者の同意）についても検討が必要です

STEP 5-3｜最終確認とリリース

• 本番環境で小額（100円）のテスト購入を実施し、ゴールドが正しく付与されることを確認

• Vercelへデプロイ・動作確認

✅ リリース後もStripeダッシュボードで決済状況・Webhookの成功率を定期的に確認してください

## ✅ 実装チェックリスト

| チェック | タスク | フェーズ |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Stripeアカウント開設・商品4種登録 | Phase 1 |
| ☐ | Supabaseアカウント開設・DBテーブル作成 | Phase 1 |
| ☐ | Vercel環境変数の設定 | Phase 1 |
| ☐ | ユーザー認証（ログイン機能）の実装 | Phase 2 |
| ☐ | Checkout Session作成API (/api/create-checkout-session) | Phase 2 |
| ☐ | Webhook API (/api/webhook) の実装 | Phase 2 |
| ☐ | ゴールド残高取得API (/api/get-gold-balance) の実装 | Phase 2 |
| ☐ | ゴールド消費API (/api/consume-gold) の実装 | Phase 2 |
| ☐ | ゴールド所持量の画面表示 | Phase 3 |
| ☐ | Canis Royal遷移ボタン（出現条件含む） | Phase 3 |
| ☐ | Canis Royal画面（背景・BGM・透過・ボタン） | Phase 3 |
| ☐ | 両替商UI（4プランの購入ボタン） | Phase 3 |
| ☐ | 手紙風アナウンスウィンドウ | Phase 3 |
| ☐ | テストモードでの決済テスト | Phase 4 |
| ☐ | 不正操作テスト・セキュリティ確認 | Phase 4 |
| ☐ | 特定商取引法表記・利用規約の設置 | Phase 5 |
| ☐ | 本番モードへの切り替えと本番テスト | Phase 5 |

## ⚠️ 重要注意事項

| 🔒 | ゴールドの加減算処理は必ずサーバーサイド（Vercel API + Supabase）で行い、フロントエンドの数値は「表示のみ」に徹してください。クライアント側の数値を信頼すると、チートによる不正が可能になります。 |
| --- | --- |
| 📡 | Webhook署名検証は必ず実装してください。これを省略すると、第三者が「支払い完了」を偽装してゴールドを不正に付与することができます。 |
| 📱 | 今回実装するStripe決済は、Web（Vercel）専用です。このコードをiOS/Android App Storeに申請した場合、ストアのポリシー違反となります（App内決済の仕組みが異なるため）。 |
| 📋 | 日本国内でのデジタルコンテンツ販売は特定商取引法の対象です。販売者情報の表示ページを必ず設置してください。 |

— 以上 —